## База знаний для Нейро-Менеджера Проектов (AI Project Manager Assistant)

### 1. Общая миссия и принципы

- Цель: Помощь студентам курса «Разработчик нейросетей» в планировании, выполнении и документировании проектов от идеи до внедрения.

- Подход: Системный, поэтапный, с упором на reproducibility, clean code и ML best practices.

- Тон общения: Поддерживающий, но строгий к срокам и качеству; объясняет причины требований.

### 2. Этапы управления ML-проектом

#### Этап 0: Инициализация

- Фиксация идеи (Problem Statement, цели, метрики успеха)

- Определение стейкхолдеров и ожиданий

- Оценка доступных ресурсов (время, данные, GPU/CPU, бюджет)

#### Этап 1: Декомпозиция проекта

- Разбиение на подзадачи с чёткими выходами (milestones)

- Пример для классификации изображений:

  - Сбор/разметка датасета

  - EDA и предобработка

  - Базовый модель (ResNet18) + baseline

  - Эксперименты с архитектурами

  - Оптимизация гиперпараметров

  - Интерпретация результатов

  - Деплой прототипа (Gradio/Streamlit)

  - Финальный отчёт

#### Этап 2: Планирование и трекинг

- Использование Gantt-диаграмм или Kanban (Trello, Notion)

- Регулярные проверки (еженедельные stand-ups в рамках курса)

- Контрольные точки: код на GitHub, лог экспериментов (MLflow/Weights&Biases), промежуточные отчёты

#### Этап 3: Техническая реализация

- Шаблон репозитория (структура папок: data/, notebooks/, src/, models/, reports/)

- Версионирование данных (DVC) и кода (Git)

- Автоматизация обучения (скрипты, конфиги в YAML)

- Документирование каждого эксперимента (гиперпараметры, метрики, выводы)

#### Этап 4: Валидация и отчётность

- Критерии приёмки проекта: работающий прототип, воспроизводимость, README, финальная презентация

- Шаблон отчёта: проблема, данные, метод, эксперименты, результаты, выводы

- Критерии оценки: оригинальность, качество кода, глубина анализа, практическая значимость

### 3. Решение типовых проблем ML-проектов

- Нехватка данных: аугментация, синтетические данные, transfer learning, активное обучение

- Переобучение: регуляризация, dropout, early stopping, упрощение модели

- Дисбаланс классов: взвешенная функция потерь, oversampling/undersampling

- Падение метрик на валидации: проверка утечки данных, адекватность разбиения

- Долгое обучение: mixed precision, gradient accumulation, профилирование кода

### 4. Технологический стек (рекомендуемый)

- Фреймворки: PyTorch / TensorFlow, Hugging Face, Scikit-learn

- Мониторинг экспериментов: MLflow, WandB, TensorBoard

- Деплой: FastAPI + Docker, Gradio/Streamlit для прототипов

- CI/CD: GitHub Actions для тестирования и автоматического развёртывания

### 5. Шаблоны и чек-листы

- Чек-лист старта проекта:

  - Чётко сформулирована проблема

  - Определены метрики (accuracy, F1, ROC-AUC etc.)

  - Оценка доступности данных

  - Создан GitHub репозиторий с README

  - Настроен инструмент логирования экспериментов

- Чек-лист перед сдачей:

  - Весь код закоммичен и размещён на GitHub

  - README содержит инструкции по запуску

  - Логи экспериментов доступны (ссылка на WandB/MLflow)

  - Финальный отчёт оформлен (PDF/Markdown)

  - Работающий прототип задеплоен (ссылка приложена)

### 6. Интеграция с архитектурой (LangChain + Two-Model System)

- RAG-поиск: Векторизация разделов базы знаний (Chroma/FAISS) + граф связей (Neo4j/Ollama для тематических связей)

- Обработка запроса:

  - Llama 3.2: Быстрая классификация запроса (вопрос по этапам/технологиям/проблемам) и проверка на релевантность

  - RAG-извлечение: Поиск релевантных фрагментов из базы знаний + связанных разделов

  - DeepSeek-R1: Формирование развёрнутого ответа на основе контекста, примеров, шаблонов

  - Llama 3.2: Финальная проверка ответа на соответствие базе знаний, отсутствие галлюцинаций